Journal de bord — projet annuel

Nom :Cheikh Ahmadou Bamba Cissé

Nom du projet :Upcycle Connect

| Dates ou périodes | #### Tâches réalisées personnellement | #### Problème ou difficulté rencontrée Bug précis, incompréhension, choix technique difficile, problème de coordination… | #### Solution apportée Expliquez comment et pourquoi vous avez résolu le problème (raisonnement attendu, pas seulement “j’ai cherché sur Internet”). | #### Ce que j’ai appris Technique (PHP, JS, SQL, Linux, Apache…), méthodologie, travail en groupe, bonnes pratiques… | Apport dans le projet commun Expliquez en quoi ce que vous avez fait a fait progresser le projet annuel | #### Prochaine étape prévue Quoi faire ensuite. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/02/2026 | Création du Repo Git | Petit problème de coordination au niveau des branches et niveau organisation mais pas de difficulté notable | Coordonnée avec le reste du groupe pour s’organiser au niveau du répo | J’ai appris à organiser un repo ainsi que la gestion de projet | Permet de voir l’évolution du projet | Mettre à jour continuellement ce repo |
| 24/02/2026 | MCD | Difficulté rencontrée au niveau du remplissage des tables et des relations | J’ai imaginé des scénarios ce qui m’a permis de gérer les cardinalité | Meilleure compréhension de la façon dont les cardinalités sont faites | Nécessaire à la création de la base de données | Base de données |
| 25/02/2026 | BDD | Choix du type des colonnes mais pas de difficulté notable à ce niveau | J’ai juste suivi le même résonnement qu’au mcd | Meilleure compréhension du sql | Nécessaire à la création de L’api | API |
| 27/02/2026 | API | Problème au niveau coordination avec le back et de la gestion des routes admin de façon à les sécuriser | J’ai coordonné avec Adam et j’ai créer un Admin de base l’utilisant avec son token pour créer d’autre admin, son token permettant ainsi d’assurer la sécurité de certaine routes | Meilleure compréhension du Go et j’ai appris à faire des token et à les utiliser | Nécessaire pour le bon fonctionnement du site et la gestion des données | A améliorer dans les prochaines étapes afin d’ajouter d’autres routes |
| 24/02/2026 | Trello | Pas de problème notable excepté l’organisation des taches | Cheking des étapes à faire et des livrables attendu afin d’organiser le Trello | A organiser mon travail | Permet de répartir les tâches et de suivre l’avancée du projet | Garder à jour le Trello |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites
- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)