Journal de bord — projet annuel

Nom : Cheikh Ahmadou Bamba Cissé

Nom du projet : Upcycle Connect

| Dates ou périodes | #### Tâches réalisées personnellement | #### Problème ou difficulté rencontrée Bug précis, incompréhension, choix technique difficile, problème de coordination… | #### Solution apportée Expliquez comment et pourquoi vous avez résolu le problème (raisonnement attendu, pas seulement “j’ai cherché sur Internet”). | #### Ce que j’ai appris Technique (PHP, JS, SQL, Linux, Apache…), méthodologie, travail en groupe, bonnes pratiques… | Apport dans le projet commun Expliquez en quoi ce que vous avez fait a fait progresser le projet annuel | #### Prochaine étape prévue Quoi faire ensuite. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début mars 2026 | Mise en place du système de connexion avec redirection selon le rôle utilisateur. | Les sessions gardaient l’ancien utilisateur connecté, donc la redirection n’allait pas vers la bonne page. | L’api était mal configurée mettant automatiquement le roleid 3 a tous les utilisateurs | J’ai appris à mieux gérer les sessions PHP et les rôles utilisateur. | Système d’accès selon admin, particulier ou professionnel. | Relier le profil et la modification du profil. |
| Mi-mars 2026 | Développement de l’affichage du profil utilisateur et du formulaire de modification. | Certaines données ne remontaient pas correctement depuis l’API et l’affichage n’était pas cohérent. | J’ai adapté les noms de champs entre l’API et le front, puis j’ai nettoyé l’interface. | J’ai mieux compris le lien entre structure JSON, base de données et affichage PHP. | Le particulier peut maintenant consulter et modifier ses informations. | Ajouter les annonces et la gestion des objets. |
| Début avril 2026 | Intégration du module dépôt conteneur avec demande de dépôt et affichage des codes. | Le workflow n’était pas complet au début et les codes ne remontaient pas après validation. | J’ai ajouté les routes nécessaires côté API et relier l’affichage dans l’espace particulier. | J’ai appris à suivre un vrai workflow métier avec plusieurs états. | Le dépôt conteneur est devenu démontrable dans le projet. | Faire la validation admin et lier le tout à la base. |
| Mi-avril 2026 | Ajout des événements, des inscriptions et du planning personnel. | Il y avait des doublons d’inscriptions et le planning affichait plusieurs fois la même session. | J’ai modifié la logique API pour ne garder que la dernière inscription utile par session. | J’ai appris à gérer les états d’inscription. | Le particulier peut maintenant s’inscrire à une session et la retrouver dans son planning. | Ajouter le paiement et améliorer l’affichage des places restantes. |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites
- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)