Journal de bord — projet annuel

Nom                   :Habbadi Adam

Nom du projet :

| Dates ou périodes | #### Tâches réalisées personnellement | #### Problème ou difficulté rencontrée Bug précis, incompréhension, choix technique difficile, problème de coordination… | #### Solution apportée Expliquez comment et pourquoi vous avez résolu le problème (raisonnement attendu, pas seulement “j’ai cherché sur Internet”). | #### Ce que j’ai appris Technique (PHP, JS, SQL, Linux, Apache…), méthodologie, travail en groupe, bonnes pratiques… | Apport dans le projet commun Expliquez en quoi ce que vous avez fait a fait progresser le projet annuel | #### Prochaine étape prévue Quoi faire ensuite. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/02 | Développement du Front-end de la partie Admin (Utilisateurs, prestations, catégories, événements). | Difficultés à faire communiquer correctement le Front en PHP avec l'API et à gérer les règles de gestion. | Analyse des points d'entrée de l'API et ajustement des requêtes PHP pour assurer la liaison des données. | Maîtrise de la communication API/Front et gestion des flux de données en PHP. | Permet une gestion centralisée et fonctionnelle des ressources du projet par les administrateurs. | Finaliser les fonctionnalités restantes du panel. |
| 11/02 | Conception du schéma réseau complet de l'infrastructure et réalisation des devis. | Hésitation technique entre l'utilisation de plusieurs serveurs physiques ou un serveur unique avec VMs. | Choix d'une infrastructure virtualisée pour plus de flexibilité et mise à jour des devis après validation du schéma. | Conception d'architecture système et gestion de budget (devis) liée aux besoins techniques. | Définit la base technique sur laquelle reposera toute l'application et les services. | Débuter l'installation réelle de l'infrastructure. |
| 24/02 | Installation d'EVE-NG sur VPS pour la simulation réseau. | OS Ubuntu 20.04 indisponible chez OVH et l'option Docker ne fonctionnait pas comme prévu. | Installation de Proxmox sur le serveur pour pouvoir créer des VMs spécifiques, dont celle pour EVE-NG. | Installation et configuration de Proxmox (Hyperviseur) et gestion des contraintes d'hébergeur. | Rend l'environnement de test et de simulation opérationnel pour l'équipe. | Configurer les équipements réseau dans EVE-NG. |
| 07/03 | Mise à jour de la documentation technique et fonctionnelle suite aux retours des professeurs. | Nécessité d'intégrer des remarques précises sur la clarté du projet et de justifier plus en détail certains choix techniques. | Reprise complète des documents pour clarifier les schémas et approfondir les explications sur l'architecture. | Rigueur documentaire, importance de la clarté pour un jury et prise en compte de la critique constructive. | Améliore la qualité globale du projet et facilite sa compréhension pour la soutenance finale. | Passer à l'installation technique sur le VPS. |
| 14/03 | Création du laboratoire sur EVE-NG : déploiement massif de 5 serveurs Ubuntu et de 5 Firewalls de chaque type. | Difficultés de stabilité lors du déploiement simultané de nombreux équipements et crash d'EVE-NG (erreurs de fichiers temporaires). | Utilisation d'une "Golden Image" (image de référence propre) pour chaque type d'équipement afin d'éviter les corruptions de fichiers et stabiliser l'instanciation. | Gestion de déploiement à grande échelle et optimisation des ressources de l'hyperviseur pour éviter la saturation des fichiers temporaires. | Mise en place de l'infrastructure complète et réaliste pour tester les scénarios de sécurité et de routage. | Configurer l'accès réseau et la sécurité des flux. |
| 21/03 | Configuration du réseau : connexion internet du lab et routage. | Problème de connexion internet pour les VMs internes du lab. | Configuration du NAT et du routage spécifique sur le VPS et l'interface bridge d'EVE-NG. | Routage Linux avancé et gestion des flux entre réseaux virtuels et physiques. | Permet aux services (Docker, Zabbix) de communiquer avec l'extérieur. | Installer les services de gestion. |
| 28/03 | Configuration d'un serveur Web (Docker + Portainer) et supervision (Zabbix). | Difficulté de gestion visuelle des conteneurs et des équipements réseau (Firewalls). | Installation de Portainer pour le web et de l'interface graphique Zabbix pour monitorer les firewalls. | Conteneurisation (Docker) et supervision réseau (Zabbix). | Offre une visibilité graphique et une gestion simplifiée de toute l'infra. | Gérer les accès distants. |
| 18/04 | Gestion multi-sites : Interface graphique de gestion pour le site de Montreuil. | Difficulté d'accès distant sécurisé pour administrer les firewalls depuis un PC client à Montreuil. | Configuration des accès et des interfaces de gestion pour permettre le pilotage distant du réseau. | Administration réseau multi-sites et sécurisation des interfaces de management. | Permet une administration décentralisée du projet depuis différents lieux. | Phase de tests finaux. |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites
- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)